	       






	
	Утвержден

постановлением Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан

от __________ 2021 №______


ПЛАН

мероприятий по защите населения и территории 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

в период весеннего половодья 2021 года 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнители
	Срок исполнения

	Организационные мероприятия

	1.
	Составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке района к весеннему половодью 2021 года
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района
	до 05.03.2021

	2.
	Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района
	до начала 

и в период половодья

	3.
	Оказание организационно-методической помощи комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, предприятий и учреждений района в подготовке и проведении предупредительных и противопаводковых мероприятий
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ
	до начала 
и в период половодья

	4.
	Организация выездов членов рабочей группы КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района совместно с заинтересованными ведомствами в населенные пункты района, попадающие в зону возможного подтопления, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ
	до 20.03.2021 

	5.
	Организация функционирования временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля за уровнем воды на р. Сулица, состояния потенциально опасных и аварийных гидротехнических сооружений. Принятие мер, направленных на обеспечение своевременности и полноты передачи прогностической и мониторинговой гидрометеорологической информации, связанной с развитием паводковой обстановки
	Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, главы сельских поселений 
	в период половодья

	6.
	Проведение заседания КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района по вопросу готовности к паводку 2021 года. Оценка проведенных противопаводковых мероприятий с учетом результатов прохождения паводка предыдущих лет 
	КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ
	до 20.03.2021

	7.
	Уточнение планов частичной эвакуации (отселения) населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления паводковыми водами
	председатель эвакуационной комиссии Верхнеуслонского муниципального района, глава Кураловского сельского поселения
	до 20.03.2021

	8.
	Проведение тренировок действий КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, оперативных групп по защите населения и территорий в период половодья
	председатель КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района
	до 20.03.2021

	9.
	Проверка работоспособности системы оповещения населения и КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района
	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»,              Верхнеуслонский РУЭС 
	до 15.03.2021

	10.
	Организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону подтопления, проведение расчета сил и средств связи
	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», глава Кураловского сельского поселения
	до 15.03.2021

	11.
	Организация контроля за качеством поверхностных вод в местах накопления жидких отходов и нахождения очистных сооружений 
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах
	в период половодья

	12.
	Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем
	Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», филиал АО «Татмедиа» «Волжская Новь», начальник информационного отдела
	до начала 
и в период половодья

	13.
	Корректировка Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в 2021 году (оперативный план «Половодье») 
	Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»
	до 25.01.2021 

	14.
	Корректировка соглашений по организации информационного взаимодействия между исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района и организациями, привлекаемыми к мероприятиям по защите населения и территорий района в период прохождения весеннего половодья 2021 года
	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», руководители организаций и учреждений
	до 01.03.2021

	15.
	Осуществление сбора и обработки информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, а также обмен этой информацией с заинтересованными ведомствами
	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»


	до начала и в период половодья

	16.
	Проведение единой дежурно-диспетчерской службой Верхнеуслонского муниципального района тренировок с дежурно-диспетчерскими службами организаций, ведомств, входящих в состав Верхнеуслонского  звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», руководители предприятий и организаций
	по отдельному плану

	17.
	Участие в  комплексной тренировке с органами управления и силами территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального характера в паводкоопасный период (по согласованию)
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, 
МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»
	до 31.03.2021

	18.
	Участие в совместных комплексных учениях по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, природными пожарами, защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также по отработке вопросов межрегионального маневрирования силами и средствами, предназначенными для тушения лесных пожаров
	КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, 

МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»
	I квартал

2021 года

	Практические мероприятия

	1.
	Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (прудов, плотин, дамб и т.п.) к пропуску максимальных объемов талых вод, а также поддержания гидравлического режима работы гидротехнических сооружений путем опорожнения до минимального зимнего (безопасного) уровня объема прудов открытием и регулированием задвижек на донном водовыпуске
	собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений, главы сельских поселений
	до 10.03.2021

	2.
	Предупреждение возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений
	собственники и организации эксплуатирующие гидротехнические сооружения, главы сельских поселений
	в период половодья

	3.
	Усиление надзора за сооружениями инженерной защиты, организация на них круглосуточного дежурства и надежной системы оповещения и связи в случае прогноза интенсивных паводков 
	собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений,

главы сельских поселений
	до начала 

и в период половодья

	4.
	Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района актуализированным телефонным справочником с данными дежурно-диспетчерских служб организаций, ведомств, входящих в состав Верхнеуслонского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ответственных должностных лиц
	общий отдел исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района,

МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»
	до 01.03.2021

	5.
	Повторное обследование гидротехнических сооружений в целях своевременного обнаружения и устранения допущенных в процессе ремонта недоделок и неблагоприятных последствий зимнего периода
	собственники и организации эксплуатирующие гидротехнические сооружения,

рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района
	до 25.03.2021

	6.
	Проведение проверок на территории района гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения и территории, безопасная эксплуатация которых не может быть обеспечена
	собственники и организации эксплуатирующие гидротехнические сооружения,

рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района
	до 20.03.2021

	7.
	Проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, а также гидротехнических сооружений, право собственности на которые не зарегистрировано (переданных по актам приёма-передачи). Составление актов обследования гидротехнических сооружений.  
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, гос. инспектор Приволжского управления Ростехнадзора, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ
	с 01-30 апреля 2021

	8.
	Проведение организационных и инженерно- технических мероприятий по недопущению загрязнения водоохранных зон водных объектов и ухудшению качества паводковых вод, особенно в районах накопления жидких отходов и очистных сооружений, въезда автотранспорта на ледовые покрытия рек и водоемов.
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах,  руководители хозяйств, объектов экономики 
	организационные мероприятия – 
до 15.03.2021, практические – в период половодья

	9.
	Проведение обследования сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами в в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. Организация проведения мероприятий, направленных на предупреждение затопления скотомогильников. 
	Управление сельского хозяйства и продовольствия 

в Верхнеуслонском муниципальном районе, ГБУ «Верхнеуслонское районное государственное ветеринарное объединение»,

главы сельских поселений
	до 01.04.2021

	10.
	Организация проведения мероприятий по очистке водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах района, мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов для пропуска максимальных объемов талых вод 


	Верхнеуслонский ДРСУ Апастовского филиала АО «Татавтодор», главы сельских поселений, руководители 

организаций и учреждений, Управление сельского хозяйства и продовольствия 

в Верхнеуслонском муниципальном районе 
	до начала 

и в период половодья

	11.
	Проведение обследования объектов электросетевого комплекса (линий электропередач, подстанций, трансформаторных подстанций), попадающих в зону возможного затопления, газораспределительных сетей. Принятие мер по их безопасной эксплуатации
	Начальник филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети Верхнеуслонский район электрических сетей, начальник районной газовой эксплуатационной службы Зеленодольского ЗУЭС, Верхнеуслонский цех Зеленодольского РУЭС ПАО «Таттелеком» 
	до 25.03.2021 и в период половодья

	12.
	Организация проведения проверок готовности автодорог и искусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего половодья и уровня их содержания
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района 
	до начала 

и в период половодья

	13.
	Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка  материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, организации, обслуживающие мосты на территории района
	до начала 

и в период половодья

	14.
	Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны  возможного затопления
	руководители объектов ЖКХ, руководители организаций и учреждений, главы сельских поселений 
	до 25.03.2021 и в период половодья

	15.
	Подготовка  плавсредств,  инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных  аварийно-восстановительных работ, обеспечение ее необходимым  количеством  топлива и смазочными  материалами
	 рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, руководители служб,  организаций и учреждений 
	до 20.03.2021

	16.
	Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий:

    финансовых, материально-технических средств;

    инертных и сорбирующих материалов
	исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района,  руководители служб,  организаций и учреждений
	до 20.03.2021

	17.
	Проведение  подготовительных работ по  организации оказания медицинской помощи  пострадавшим  людям  в  период  половодья. Периодическое освежение резерва  медицинских ресурсов
	ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ»
	до 01.04.2021 

	18.
	Проведение  подготовительных работ  для  первоочередного  жизнеобеспечения  населения, пострадавшего  в  период  половодья
	заместитель руководителя Исполнительного комитета по социально-экономическому развитию, главы  сельских поселений 
	до 01.04.2021

	19.
	Обеспечение создания дополнительных запасов (не менее чем на месяц работы) реагентов, обеззараживающих средств на  Водозаборах питьевого качества «Студенец» и «Стадион» для принятия экстренных мер при ухудшении качества воды
	отдел строительства, ЖКХ, связи и энергетики исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, АО «Зеленодольский водоканал сервис»
	во время 
прохождения половодья

	20.
	Обеспечение условий для подвоза питьевой воды на случай затопления, подтопления источников питьевого водоснабжения населённых пунктов
	отдел строительства, ЖКХ, связи и энергетики исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, главы  сельских поселений
	до начала 

и в период половодья

	21.
	Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение затопления, подтопления источников децентрализованного водоснабжения населения. В случае затопления, подтопления принять меры по их промывке и дезинфекции в соответствии нормативными документами
	главы  сельских поселений
	до начала 

и в период половодья

	22.
	В случае затопления, подтопления территорий домовладений, в том числе санитарных узлов, выгребных и надворных туалетов, принять меры по проведению дезинфекционных мероприятий на территориях, прилегающих к домовладениям
	главы  сельских поселений
	после прохождения половодья

	23.
	Подготовка пунктов временного размещения населения на случай затопления, подтопления территорий населенных пунктов, обеспечение их всем необходимым для нормальной жизнедеятельности
	председатель эвакуационной комиссии Верхнеуслонского муниципального района, главы сельских поселений
	во время 
прохождения половодья

	Контрольные мероприятия

	1.
	Заслушивание докладов руководителей жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских предприятий и учреждений Верхнеуслонского муниципального района о готовности к паводковому периоду
	председатель КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района 


	до 25.03.2021 

	2.
	  Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством  питьевой  воды, состоянием  открытых    водоисточников, водозабора, используемых для обеспечения населения питьевой водой
	ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах, 
АО «Зеленодольский водоканал сервис», главы  сельских поселений
	до 10.05.2021 

	3. 
	Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий по защите населения и территорий в паводковый период организациями и учреждениями района
	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района
	до 01.04.2021

	4.
	Своевременное информирование населения о фактическом и ожидаемом состоянии водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, возникновении угрозы безопасности населения
	Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», филиал АО «Татмедиа» «Волжская Новь», начальник отдела информатизации
	до начала 

и в период половодья

	5.
	Предоставление в МЧС Республики Татарстан и ГУ МЧС России по Республике Татарстан аналитической справки об особенностях прохождения весеннего половодья на водных объектах Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в 2021 году
	Общий отдел исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, специалист ГО (по Верхнеуслонскому МР) ОРПГО МЧС РТ
	до 14.05.2021


