Приложение к Постановлению Руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района от 09.06.2022 №______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

по достижению необходимого уровня информационной безопасности

органов местного самоуправления в Верхнеуслонском муниципальном районе Республике Татарстан

| № | Задача | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение ответственных по обеспечению информационной безопасности на уровне заместителя руководителя органа (организации), в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты | Июнь 2022 | Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 2 | Создание в органе (организации) структурного подразделения, осуществляющего функции по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты | 2022-2023 | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 3 | Актуализация политики информационной безопасности | Июнь 2022 | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 4 | Актуализация организационно-распорядительной документации, регламентирующей порядок обращения со служебной информацией ограниченного распространения | Июнь-Август 2022 | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 5 | Актуализация организационно-распорядительной документации, регламентирующей порядок обращения обработки персональных данных | Июнь-Август 2022 | Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 6 | Актуализация организационно-распорядительной документации, регламентирующей порядок обработки информации составляющую государственную тайну | Июль-Август 2022 | Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 7 | Проведение плановых/внеплановых инструктажей по информационной безопасности пользователей ПК | Постоянно | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 8 | Анализ персональных компьютеров и серверов органа (организации) на наличие вирусов-шифровальщиков | Постоянно | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 9 | Смена логинов и паролей. Пароли должны быть не менее 8 символов, содержать прописные и строчные буквы, цифры и спецсимволы | Ежеквартально | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 10 | Обучение (переподготовка/повышение квалификации) сотрудников ответственных за информационную безопасность. | 2022-2023 | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 11 | Ограничение возможности удаленного управления прикладным и системным программным обеспечением, телекоммуникационным оборудованием через сеть Интернет | Июнь 2022 | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 12 | Проведение инвентаризации пользователей, имеющих удаленный доступ | Июнь 2022 | органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 13 | Аудит используемых в органе (организации) программных и аппаратных средств защиты информации, включая средства криптографической защиты информации | до 1 января 2025 г. | Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 14 | Замена средств защиты информации, операционных систем, офисных пакетов на отечественные аналоги | до 1 января 2025 г. | Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| 15 | Удаление неиспользуемого и пересмотр состава прикладного ПО необходимого для работы на компьютерах, рассмотреть отечественные решения программ | 2022-2023 | Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |