27.12.2019                                                                        1326

Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча 2020-2022 елларга «Безнең ишегалды» программасын раслау турында.

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча2020 – 2022 елларга «Безнең ишегалды» республика программасын тормышка ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча 2020 – 2022 елларга «Безнең ишегалды» республика программасын тормышка ашыру планын расларга.

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, элемтә һәм энергетика буенча беренче урынбасары Р.Г.Мунасыйповка йөкләргә.

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                            В. С. Тимиряев

Әзерләде һәм бастырды:

Макарова А. И.

3 нөсхәдә

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча 2020 – 2022 елларга «Безнең ишегалды» Республика программасын тормышка ашыру планы

I. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча 2020 – 2022 елларга   «Безнең ишегалды» республика программасын тормышка ашыруның әлеге планы, Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Миңнеханов катнашында булып узган «Безнең ишегалды» программасын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча 2009 елның 21 сентябрендәге киңәшмә беркетмәсе нигезендә эшләнде.

Республика программасын тормышка ашыру, ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча төзелеш эшләрен үткәрү срокларын конкретлаштыру, ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча планлаштырылган хезмәт төрләрен һәм (яки) эшләрнең төрләрен ачыклау, төзекләндерү буенча дәүләт ярдәме төрләрен һәм күләмен билгеләү максатларында.

## II. Программаның төп максатлары һәм бурычлары.

Программаның төп максатлары булып тора:

гражданнарның ялын уздыру өчен уңайлы шартлар тудыру;

дәүләт ярдәме, ишегалды территорияләрен төзекләндерүгә муниципаль ярдәм;

Республика программасының төп бурычлары булып торалар:

халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару;

программа башкаручыларын сайлап алуның үтә күренмәле һәм ачык процедураларын эшләү һәм үтәү;

озак сроклы материаллар һәм ресурсларны саклау технологияләре кулланып, ишегалды территорияләрен төзекләндерүдә нәтиҗәле техник чишелешләрне һәм комплекслылыкны куллану.

Программаны тормышка ашыру вакыты – 2020-2022 еллар

Республика программасын тормышка ашыруның гомуми мәйданы168325,4 кв.метр булган  37 күпфатирлы йортта 2750 граждан өчен куркынычсыз һәм уңайлы шартлар тудырырга тиеш.

Әлеге программаны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре тәкъдим ителгән:

тулаем алганда, Югары Ослан муниципаль районы буенча, 1нче кушымтада.

III. 2020-2022 елларда күп фатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү күләме

| Ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эш күләме |
| --- | --- | --- |
| Ишегалды территорияләрен төзекләндерү | кв. метр | 168325,4 |

Күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлауны финанслау күләме  2нче кушымтада китерелгән.

## IV. Ресурслар белән тәэмин итү

Республика программасын финанслау чыганагы булып Татарстан Республикасы бюджеты акчалары тора.

Чараларны финанслауның гомуми күләме 144 590 181,3 сум тәшкил итәчәк

## V. Төзекләндерү буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясе

2020-2022 елларга күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясе 963,18 сум/кв. м тәшкил итә.

## VI. Кыска сроклы планны тормышка ашыру механизмы

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты:

Федераль закон нигезендә финанс ярдәме күрсәтү шартларының үтәлешен раслаучы документлар һәм республика программасын тормышка ашыруның муниципаль (еллык) планнарын формалаштыра һәм Министрлыкка җибәрә;

Министрлыкка муниципаль берәмлек тарафыннан финанс ярдәме күрсәтү шартларының үтәлешен раслаучы норматив хокукый актларның күчермәләрен һәм башка документлар тапшыра;

ишегалды территорияләрен төзекләндерү эшләрен үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау процедурасында катнаша;

башкарылган эшләр актларын килештерә;

ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча эшләр башкаруга бүлеп бирелгән акчаларның максатчан кулланылышын контрольдә тота;

тиешле муниципаль берәмлек буенча республика программасын гамәлгә ашыру максатларында Министрлык тарафыннан билгеләнгән тәртиптә белешмәләр базасын булдыра һәм актуаль хәлдә тота;

Министрлыкка фондка хисап формалаштыру өчен кирәкле документлар һәм белешмәләрне тапшыралар.

Идарәче оешма:

тикшерү актларын, ишегалды территорияләрен төзекләндерү эшләре күләменә карата җитешсезлек исемлекләрен килештерәләр;

төзекләндерү эшләрен үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау процедурасында катнашалар;

төзекләндерү объектларына керүне гамәлгә ашыралар;

эшләрне үз вакытында һәм сыйфатлы башкаруны контрольдә тотуда, шулай ук аларны төзекләндерү буенча тәмамланган объектларны тикшерү һәм файдалануга тапшыру актларына кул кую хокукы белән файдалануга кабул итүдә катнашалар.

Бина хуҗалары:

тикшерү актларын, ишегалды территорияләрен төзекләндерү эшләре күләменә карата җитешсезлек исемлекләрен килештерәләр;

эшләрне үз вакытында һәм сыйфатлы башкаруны контрольдә тотуда, шулай ук аларны төзекләндерү буенча тәмамланган объектларны тикшерү һәм файдалануга тапшыру актларына кул кую хокукы белән файдалануга кабул итүдә катнашалар.

Подрядчы оешмалар:

подряд килешүендә билгеләнгән срокларда ишегалды территорияләрен төзекләндерү эшләрен башкаруны тәэмин итәләр;

башкарылган эшләр актларын формалаштыралар;

подряд килешүендә каралган башка эшләрне башкаралар.

«Татмедиа» ААҖ филиалы «Волжская Новь» газетасы массакүләм мәгълүмат чараларында чараларны гамәлгә ашыру барышын даими яктыртып тора.

Республика программасын планлаштыру, үтәү, контрольдә тоту һәм мониторинглау «Торак фонды мониторингы» бердәм мәгълүмат продуктында тормышка ашырыла.

2020-2022 елларда Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча республика программасына

1нче кушымта

2020-2022 елларда Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча республика программасын тормышка ашыру планын үтәү буенча

планлаштырылган күрсәткечләр

| Күпфатирлы йортларның гомуми мәйданы, кв. м. | Төбәк программасын раслау датасына күпфатирлы йортларда яшәүчеләр саны | Күп фатирлы йортларның саны, берәмлек |  |  |  | Капиталь ремонт бәясе, сум. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 ел | 2021 ел | 2022 ел | Барлыгы | 2020 ел | 2021 ел | 2022 ел | Барлыгы |
| 168325 | 2750 | 23 | 22 | 19 | 64 | 76366798,89 | 33825475,05 | 34397907,36 | 144 590 181,3 |

Югары Ослан муниципаль районы

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче                                                                                          А. К. Минһаҗева

2020-2022 елларда Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча «Безнең ишегалды»

республика программасын тормышка ашыру  планына кертелгән

ишегалды территорияләре реестры

2нче кушымта

| № т/б | Объектның исеме | Мәйданы, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Югары Ослан авылы, Көнбатыш микрорайон ур., 2-6нчы йортлар | 22068,6 |
| 2. | Югары Ослан авылы, Көнбатыш микрорайон ур., 7-13нче йортлар | 24161,5 |
| 3. | Югары Ослан авылы, Чехов ур., 42, 44нче йортлар | 4552 |
| 4. | Югары Ослан авылы, Печищи тракты ур., 4, 5, 6нчы йортлар | 19147,8 |
| 5. | Югары Ослан авылы, Заовражная ур., 4нче йорт | 5552,4 |
| 6. | Югары Ослан авылы, Заовражная ур., 1,3нче йортлар | 5995,7 |
| 7. | Шиланга авылы, Төзүчеләр ур., 14, 16, 18, 20нче йортлар | 7424,8 |
| 8. | Югары Ослан авылы, Чехов ур., 26нчы йорт | 2409,2 |
| 9. | Югары Ослан авылы, Чехов ур., 36нчы йорт | 1832,2 |
| 10. | Югары Ослан авылы, Татарстан ур., 8нче йорт | 920,6 |
| 11. | Югары Ослан авылы, Татарстан ур., 3нче йорт | 720 |
| 12. | Югары Ослан авылы, Татарстан ур., 14, 16нчы йортлар | 2627,2 |
| 13. | Югары Ослан авылы, Боевая ур., 1нче йорт | 3082,4 |
| 14. | Югары Ослан авылы, Кояшлы ур., 1а йорты | 5961,5 |
| 15. | Пустые Моркваши т. п., Лесная ур., 1,2нче йортлар | 8758,6 |
|  | Пустые Моркваши т. п., Центральная ур., 13нче йорт |  |
| 16. | Куралово авылы, Рабочая ур., 1нче йорт | 1493,3 |
| 17. | Куралово авылы, Рабочая ур., 16,17нче йортлар | 2383,7 |
| 18. | Куралово авылы, Школьная ур., 4нче йорт | 888 |
| 19. | Печищи авылы, Киров ур., 10нчы йорт | 1678,2 |
| 20. | Печищи авылы, Киров ур., 2,4,6,8нче йортлар | 5199 |
| 21. | Печищи авылы, Красная Поляна ур., 87нче йорт | 1424,2 |
| 22. | Югары Ослан авылы, Медгородок ур., 16нчы йорт | 523,9 |
| 23. | Югары Ослан авылы, Дальняя ур., 30, 31, 32 А йортлары | 11226,8 |
| 24. | Югары Ослан авылы, Автодорожная ур., 2нче йорт | 4149 |
| 25. | Югары Ослан авылы, Автодорожная ур., 8нче йорт | 1313,5 |
| 26. | Югары Ослан авылы, Медгородок ур., 23нче йорт | 1821 |
| 27. | Югары Ослан авылы, Дальняя ур., 1нче йорт | 2681,6 |
| 28. | пос Октябрьский ур., Школьная ур., 10нчы йорт | 3411 |
| 29. | Киров ис. пос., Молодежная ур., 16нчы йорт | 1818,4 |
| 30. | Ключищи авылы, Завод ур., 2нче йорт | 884,5 |
| 31. | Ключищи авылы, Колхоз ур., 15нче йорт | 3072,5 |
| 32. | Карагуҗа авылы, Октябрь ур., 2нче йорт | 2710 |
| 33. | Мәйдан авылы, Совет ур., 43нче йорт | 1171,2 |
| 34. | Мәйдан авылы, Совет ур., 47нче йорт | 823,6 |
| 35. | Түбән Ослан авылы, Дзержинский ур., 43нче йорт | 2258,6 |
| 36. | Түбән Ослан авылы, Карл Маркс ур., 47нче йорт | 1160 |
| 37. | Югары Ослан авылы, Чехов ур., 40нчы йорт | 1018,9 |
| План буенча барлыгы |  | 168325,4 |

Югары Ослан муниципаль районы

Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче                     А. К. Минһаҗева