

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы халкын һәм территориясен 2023нче елның язгы ташу чорында саклау чаралары турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2023 елгы язгы ташу чорында Татарстан Республикасы халкын һәм территориясен яклау чаралары турында» 2023 елның 06 февралендәге 111 номерлы карарын үтәү йөзеннән, 2023 елның язгы ташу чорында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм халыкны, хуҗалык һәм торак объектларны, гидротехник корылмаларны, юлларны һәм күперләрне саклау максатларында, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. 2023 елгы язгы ташу чорында Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы халкын һәм территориясен яклау буенча тиешле чаралар планын (алга таба - План) расларга.

2. Югары Ослан муниципаль районы җирлекләренең Башкарма комитет җитәкчеләренә, Югары Ослан муниципаль районы предприятиеләре, оешмалары һәм учреждениеләре җитәкчеләренә ведомство карамагындагы территорияләрдә тәкъдим итәргә:

План чараларының үтәлешен тәэмин итү;

2023 елның 25 мартына кадәр Югары Ослан муниципаль районының Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе каравына Планны гамәлгә ашыру һәм 2023 елның 10 маена кадәр - язгы ташу нәтиҗәләре турында мәгълүмат бирергә.

3. Югары Ослан муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссияләренә:

2023 елның 1 апреленә кадәр белешмәләрне гомумиләштерергә һәм Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр Министрлыгына Планны гамәлгә ашыру турында һәм 2023 елның 16 маена кадәр - язгы ташу нәтиҗәләре турында мәгълүмат тапшырырга;

План чараларын тулаем үтәүне тәэмин итәргә;

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү территориаль системасының Югары Ослан звеносы турында» 2022 елның 19 июлендәге 731 номерлы карары нигезендә гадәттән тыш хәлләрне бетерү эшләренә җитәкчелек итәргә.

4. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең «2022 елгы язгы ташу чорында Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы халкын һәм территориясен яклау чаралары турында» 2022 елның 18 февралендәге 160 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, элемтә һәм энергетика буенча беренче урынбасарына йөкләргә.

Башкарма комитет җитәкчесе Р.А. Файрушин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ карары белән  расланды |

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы халкын һәм территориясен 2023нче елның язгы ташу чорында саклану чаралары ПЛАНЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № т/б | Чаралар исеме | Башкаручылар | Үтәү вакыты |
| Оештыру чаралары | | | |
| 1. | Районны 2023 елгы язгы ташуга әзерләү гамәлләренең үтәлешен тикшерү графигын төзү | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме | 05.03.2023 кадәр |
| 2. | Язгы ташу нәтиҗәләрен киметү һәм бетерү өчен ашыгыч чаралар күрүне таләп итә торган мәсьәләләрне даими карау | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 3. | Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, район оешмаларының, предприятиеләренең һәм учреждениеләренең янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссияләргә кисәтү һәм су басуга каршы чаралар әзерләүдә һәм уздыруда оештыру-методик ярдәм күрсәтү | Югары Ослан муниципаль районының КЧСиОПБ эшче төркеме, ТР Югары Ослан янгын-коткару гарнизоны (килешү буенча) | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 4. | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме әгъзаларының Куралово авылында су басу ихтималы булган зонага керүче кызыксынган ведомстволар белән берлектә ташуга каршы чараларны әзерләү һәм уздыру мәсьәләләре буенча методик һәм практик ярдәм күрсәтү максатларында баруларын оештыру | Югары Ослан муниципаль районы КЧС һәм ОПБ эш төркеме, ТР Югары Ослан янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны | 20.03.2023 |
| 5. | Сулица елгасында су дәрәҗәсен, потенциаль куркыныч һәм авария хәлендәге гидротехник корылмаларның торышын тикшереп тору өчен вакытлыча күзәтчелек челтәре (гидрологик постлар) эшләвен оештыру. Су басу шартларының үсеше белән бәйле прогнозлы һәм мониторинглы гидрометеорологик мәгълүматны вакытында һәм тулысынча тапшыруга юнәлтелгән чаралар кабул итү | МКУ ВМР «УГЗ»  Куралово авыл җирлеге башлыгы | ташу чорында |
| 6. | 2023нче елгы язгы ташуга әзерлек мәсьәләсе буенча Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ утырышын үткәрү. Узган елларда язгы ташу нәтиҗәләрен исәпкә алып, язгы ташуга каршы уздырылган чараларны бәяләү | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ | 15.03.2023 |
| 7. | Халыкны, авыл хуҗалыгы хайваннарын һәм матди кыйммәтләрне су басу мөмкин булган зоналардан өлешчә эвакуацияләү (күчерү) планнарын төгәлләштерү | Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рәисе,  Куралово авыл җирлеге башлыгы | 20.03.2023 |
| 8. | Югары Ослан муниципаль районы КЧС һәм ОПБ гамәлләренең оператив төркемнәрнең су ташу чорында халыкны һәм территорияләрне саклау буенча күнегүләрен үткәрү | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ рәисе | 16.03.2023 |
| 9. | Югары Ослан муниципаль районы халыкка хәбәр итү системасының һәм КЧС һәм ОПБ эшкә сәләтлелеген тикшерү | «Югары Ослан муниципаль районының гражданлык яклау идарәсе» МКУ, Куралово авыл җирлеге башлыгы | 15.03.2023 |
| 10. | Су басу зонасына керүче торак пунктлар белән радиоэлемтә оештыру, көч һәм элемтә чараларын исәпләү үткәрү | «Югары Ослан муниципаль районының гражданлык яклау идарәсе» МКУ, Куралово авыл җирлеге башлыгы | 15.03.2023 |
| 11. | Сыек калдыклар җыелган урыннарда һәм чистарту корылмаларының урнашу урыннарында өске суларның сыйфатын тикшереп торуны оештыру | Югары Ослан муниципаль районының КЧСиОПБ (КЧСиОПБ) эшче төркеме, шулай ук ТР буенча Роспотребнадзор кулланучылар җәмгыяте (Яшел Үзән, Югары Ослан һәм Кама Тамагы районнарында) | ташу чорында |
| 12. | Язгы ташу аркасында килеп чыккан гадәттән тыш хәлләр вакытында үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен халыкка җиткерү | ТР Югары Ослан янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны, «Югары Ослан муниципаль районының гражданлык яклау идарәсе» МКУ, «Татмедиа» АҖ филиалы «Волжская Новь», мәгълүмат бүлеге начальнигы | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 13. | 2023нче елда Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә су басу куркынычы булган чорда хәвеф-хәтәрләрне йомшарту һәм гадәттән тыш хәлләргә җавап бирү буенча чаралар планына төзәтмәләр кертү («Язгы ташу» оператив планы) | ТР Югары Ослан янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны, «Югары Ослан муниципаль районының гражданлык яклау идарәсе» МКУ | 25.01.2023 |
| 14. | 2023 елгы язгы ташу чорында халыкны һәм территорияләрне яклау чараларына җәлеп ителә торган Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты һәм оешмалар арасында мәгълүмати хезмәттәшлекне оештыру буенча килешүләргә төзәтмәләр кертү | «Югары Ослан муниципаль районы гражданлык яклау идарәсе» МКУ, оешма һәм учреждение җитәкчеләре | 01.03.2023 |
| 15. | Гидротехник корылмаларда гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсендә мәгълүмат җыюны һәм эшкәртүне гамәлгә ашыру, шулай ук әлеге мәгълүматны кызыксынган министрлыклар һәм ведомстволар белән алмашу | «Югары Ослан муниципаль районы гражданлык яклау идарәсе» МКУ | ташу башланганчы һәм ташу чорында да |
| 16. | Югары Ослан муниципаль районының дежур-диспетчерлык хезмәте тарафыннан гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү территориаль системасының Югары Ослан звеносы составына керүче оешмаларның, ведомстволарның дежур-диспетчерлык хезмәтләре белән күнегүләр үткәрү | «Югары Ослан муниципаль районы гражданлык яклау идарәсе» МКУ, предприятие һәм оешма җитәкчеләре | аерым план буенча |
| 17. | Россия Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм бәла-каза нәтиҗәләрен бетерү Министрлыгының Нижегородск өлкәсе буенча Баш идарәсе җитәкчелегендә язгы ташуны авариясез үткәрү мәсьәләләрен җайга салу буенча штаб күнегүләрендә катнашу | ТР Югары Ослан янгын-коткару гарнизоны | I квартал  2023нче ел |
| 18. | Язгы ташу, табигый янгыннар белән бәйле гадәттән тыш хәлләрне бетерү, торак пунктларны, урман янгыннарыннан икътисад һәм социаль инфраструктура объектларын яклау мәсьәләләрен хәл итү, шулай ук урман янгыннарын сүндерү өчен билгеләнгән көчләр һәм чаралар белән төбәкара маневрлау мәсьәләләрен җайга салу буенча уртак комплекслы өйрәнүләрдә катнашу | Югары Ослан муниципаль районы КЧС һәм ОПБ, ТР Югары Ослан янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны,  «Югары Ослан муниципаль районы гражданлык яклау идарәсе» МКУ | II квартал  2023нче ел |
| Практик чаралар | | | |
| 1. | Россия гадәттән тыш хәлләр Министрлыгының ТР буенча Баш идарәсендә боз тыгыннарын бетерү буенча районның кече елгалары участокларында шартлаткыч эшләр башкару буенча алдан гаризалар әзерләү | “Югары Ослан муниципаль районының Гражданлык яклау идарәсе” МКУ, ТР Югары Ослан янгын-коткару гарнизоны | 17.02.2023 |
| 2. | Суның максималь күләмнәрен үткәрүгә, шулай ук гидротехник корылмалар (буалар, плотиналар, дамбалар һ.б.) минималь кышкы (куркынычсыз) дәрәҗәгә кадәр чикләү юлы белән гидротехник корылмалар эшенең гидравлик режимын тәэмин итүгә әзерләү эшләрен үткәрүне оештыру, су чыгаруда арткы хәрәкәтләрне ачу һәм җайга салу. | гидротехник корылмаларның милекчеләре һәм эксплуатацияләүче оешмалары, авыл җирлекләре башлыклары | 10.03.2023 |
| 3. | Боз сулары һәм бозлар өемнәре барлыкка килүне кисәтү, бозның ваклануын оештыру, барлык гидротехник корылмалар фронты буйлап су агызу тишекләре аша боз үткәрүне оештыру | гидротехник корылмалардан файдаланучы милекчеләр һәм оешмалар, авыл җирлекләре башлыклары | ташу чорында |
| 4. | Инженерлык саклау корылмаларына күзәтчелекне көчәйтү, аларда тәүлек буе кизү тору һәм ташкыннар вакытында хәбәр итү һәм элемтәнең ышанычлы системасын оештыру | гидротехник корылмаларның милекчеләре һәм эксплуатацияләүче оешмалары,  авыл җирлекләре башлыклары | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 5. | Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Сулица һәм Зөя елгаларында, Соболевский һәм Борнаш авыл җирлекләрендә боз кисү эшләрен башкаруны оештыру | Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Куралово, Соболевское һәм Борнаш авыл җирлекләре Башкарма комитетлары | 2023 елның марты |
| 6. | Куралово авылы янында, вакытлыча вертолет мәйданчыгы (мөмкинлекләр булганда) авиация техникасын куллану юлы белән халыкка ярдәм күрсәтү өчен әзерләнү | Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты | 01.03.2023 |
| 7. | Муниципаль районның бердәм дежур-диспетчерлык хезмәтен гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү территориаль системасының Югары Ослан звеносы составына керүче оешмаларның, ведомстволарның дежур-диспетчерлык хезмәтләре мәгълүматлары, җаваплы вазыйфаи затларның мәгълүматлары белән актуаль телефон белешмәлеге белән тәэмин итү | Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының гомуми бүлеге  «Югары Ослан муниципаль районы гражданлык яклау идарәсе» МКУ | 01.03.2023 |
| 8. | Ремонт барышында җибәрелгән җитешсезлекләрне һәм кышкы чорның тискәре нәтиҗәләрен вакытында ачыклау һәм бетерү максатларында гидротехник корылмаларны кабат тикшерү | гидротехник корылмалардан файдаланучы милекчеләр һәм оешмалар,  Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме | 25.03.2023 |
| 9. | Район территориясендә халык һәм территория өчен, аларны имин эксплуатацияләү тәэмин ителә алмый торган куркыныч тудыручы гидротехник корылмалар тикшерү үткәрү. | гидротехник корылмалардан файдаланучы милекчеләр һәм оешмалар,  Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме | 20.03.2023 |
| 10. | Авария алды хәлендәге һәм авария хәлендәге гидротехник корылмаларга, шулай ук милек хокукы теркәлмәгән (кабул итү-тапшыру актлары буенча тапшырылган) гидротехник корылмаларга комиссия тикшерүе үткәрү. Гидротехник корылмаларны тикшерү актларын төзү. | Югары Ослан муниципаль районы КЧС һәм ОПБ эш төркеме, Ростехнадзорның Идел буе идарәсе дәүләт инспекторы, ТР Югары Ослан янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны | 2023 елның 30 апреленә кадәр |
| 11. | Су объектларының су саклау зоналарын пычратуга һәм су ташу суларының сыйфатын начарайтуга юл куймау буенча, бигрәк тә сыек калдыклар һәм чистарту корылмалары тупланган районнарда, елгаларның һәм сулыкларның боз капламнарына автотранспортның керүен тыю буенча оештыру һәм инженер-техник чаралар үткәрү . | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме, Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Яшел Үзән, Югары Ослан һәм Кама Тамагы районнарында территориаль бүлеге башлыгы урынбасары, хуҗалыклар, икътисад объектлары җитәкчеләре | оештыру чаралары  15.03.2023 елга кадәр, практик яктан - ташу чорында |
| 12. | Ветеринария-санитария таләпләре нигезендә су басу мөмкин булган зонага эләгә торган авыл хуҗалыгы объектларын һәм үләт базларын тикшерү үткәрү. Терлек базларын су басуны кисәтүгә юнәлдерелгән чаралар үткәрүне оештыру | Югары Ослан муниципаль районында Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе  , «Югары Ослан район дәүләт ветеринария берләшмәсе» ДБУ,  авыл җирлекләре башлыклары | 01.04.2023 |
| 13. | Район юлларында кар суларының максималь күләмнәрен үткәрү өчен су үткәрү торбаларын, яңгыр канализацияләрен, каналларны, яңгыр сулары канализациясе корылмаларын, минераль ашламалар саклау урыннарын һәм агрохимикатларны чистарту буенча чараларны оештыру | «Татавтодор» АҖ Апас филиалы Югары Ослан ДРСУ бүлеге, авыл җирлекләре башлыклары,  оешмалар һәм учреждениеләр җитәкчеләре, Югары Ослан муниципаль районында Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе  - | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 14. | Су басу мөмкинлеге булган зонага, газ бүлү челтәрләренә эләгә торган электр челтәре комплексы (электр тапшыру линияләре, подстанцияләр, трансформатор подстанцияләре) объектларын тикшерү үткәрү. Куркынычсыз эксплуатацияләү буенча чаралар күрү | Югары Ослан районының Буа электр челтәрләре «Челтәр компаниясе» ААҖ филиалы начальнигы, Яшел Үзән ЗУЭСы район газ эксплуатация хезмәте начальнигы,«Таттелеком» ПАО Зеленодольск РУЭС Югары Ослан цехы | 25.03.2023 елга кадәр һәм язгы ташу чорында |
| 15. | Язгы ташу чорында автомобиль юлларының һәм ясалма корылмаларның әзерлеген һәм аларны карап тоту дәрәҗәсен тикшерүне оештыру | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 16. | Күперләрне тикшерү һәм ныгыту, аларны торгызу өчен материаллар һәм чаралар әзерләү. Потенциаль куркыныч түбән су асты корылмаларына махсус контроль билгеләү | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме, район территориясендә күперләргә хезмәт күрсәтүче оешмалар | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 17. | Су басу ихтималы булган зоналарга эләккән торак биналардан һәм халыкны тормыш белән тәэмин итү системалары объектларыннан эретелгән суларны бүлеп бирү эшләрен оештыру | ТКХ объектлары җитәкчеләре, оешма һәм учреждение җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары | 25.03.2023 елга кадәр һәм язгы ташу чорында |
| 18. | Гадәттән тыш авария-торгызу эшләрен башкару очрагына йөзү чараларын, инженерлык, юл-төзелеш һәм башка кирәкле техниканы әзерләү, аны кирәкле күләмдә ягулык һәм майлау материаллары белән тәэмин итү | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме, хезмәт, оешма һәм учреждение җитәкчеләре | 20.03.2023 |
| 19. | Гадәттән тыш хәлләрне һәм аларның нәтиҗәләрен бетерү өчен запаслар булдыру:  финанс, матди-техник чаралар;  инерт һәм сорбит материаллар | Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты, хезмәт, оешма һәм учреждение җитәкчеләре | 20.03.2023 |
| 20. | Су ташу чорында зыян күрүчеләргә медицина ярдәме күрсәтүне оештыру буенча әзерлек эшләрен үткәрү. Медицина ресурслары резервын вакытлыча яктырту | «Югары Ослан үзәк район хастаханәсе» ДАССУ | 01.04.2023 |
| 21. | Су ташу чорында зыян күргән халыкның беренчел яшәешен тәэмин итү өчен әзерлек эшләре үткәрү | Башкарма комитет җитәкчесенең социаль-икътисадый үсеш буенча урынбасары, авыл җирлекләре башлыклары | 01.04.2023 |
| 22. | Су сыйфаты начарайган очракта ашыгыч чаралар күрү өчен «Студенец» һәм «Стадион» Су алу җайланмаларында зарарсызландыручы чаралар күрү өчен өстәмә запасларны (бер айдан да ким булмаган эш) булдыруны тәэмин итү | Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, ТКХ, элемтә һәм энергетика бүлеге, «Яшел Үзән водоканалы сервис» АҖ | ташу вакытында |
| 23. | Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 08.04.2013 ел, № 235 карары белән расланган «2013-2025 елларга Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык – төлек базарларын җайга салу» дәүләт программасының «Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрне мелиорацияләүне үстерү» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру кысаларында 2023 елда Татарстан Республикасы бюджеты хисабына плотиналарны һәм гидротехник корылмаларны проектлау, төзү, реконструкцияләү, торгызу, капиталь ремонтлау эшләрен үз эченә алган гидротехник корылмаларны торгызу буенча мелиоратив эшләр исемлеген раслау | төзелеш, ТКХ, элемтә һәм энергетика бүлеге, җирлекләрнең Башкарма комитетлары | 01.05.2023 елга кадәр |
| 24. | Торак пунктларны су басу очракларына эчәргә яраклы су белән тәэмин итү чыганакларын алып килү өчен шартлар тәэмин итү | Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, ТКХ, элемтә һәм энергетика бүлеге, авыл җирлекләре башлыклары | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 25. | Халыкны үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү чыганакларын су басуны булдырмауга юнәлдерелгән профилактик чаралар үткәрү. Су басканда аларны юдырту һәм дезинфекцияләү буенча норматив документлар нигезендә чаралар күрергә | авыл җирлекләре башлыклары | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 26. | Йорт биләмәләре территорияләрен, шул исәптән санитар төеннәрен, күмелгән һәм ишегалды бәдрәфләрен су баскан очракта, йорт биләмәләре янындагы территорияләрдә дезинфекция чаралары үткәрү буенча чаралар күрелә. Махсуслаштырылган оешмалар белән дезинфекция чараларын үткәрүгә шартнамәләр төзү | авыл җирлекләре башлыклары | су ташудан соң |
| 27. | Торак пунктлар территорияләрен су басу очрагына халыкны вакытлыча урнаштыру пунктларын әзерләү, аларны нормаль тормыш өчен кирәкле барлык шартлар белән тәэмин итү | Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рәисе, Куралово авыл җирлеге башлыгы | ташу вакытында |
| Контроль чаралар | | | |
| 1. | Югары Ослан муниципаль районының торак-коммуналь, юл, энергетика, медицина предприятиеләре һәм учреждениеләре җитәкчеләренең язгы ташу чорына әзерлек турындагы докладларын тыңлау | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ рәисе | 25.03.2023 |
| 2. | Халыкны эчәргә яраклы су белән тәэмин итү өчен файдаланыла торган эчә торган суның сыйфатына, ачык су чыганакларының, су алу җайланмасының торышына санитар-эпидемиологик контрольне оештыру | Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча Роспотребнадзор Идарәсенең Яшел Үзән, Югары Ослан һәм Кама Тамагы районнары территориаль бүлеге,  «Яшел Үзән водоканалы сервис» АҖ, авыл җирлекләре башлыклары | 10.05.2023 |
| 3. | Район оешмалары һәм учреждениеләре тарафыннан язгы ташу чорында халыкны һәм территорияләрне саклау буенча чаралар үткәрүгә әзерлек һәм аларның сыйфатын тикшерүдә тотуны оештыру | Югары Ослан муниципаль районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме | 01.04.2023 |
| 4. | Су объектларының фактта һәм көтелгән торышы, торак пунктларны һәм икътисад объектларын су басу ихтималы, халыкның иминлегенә куркыныч янавы турында халыкка үз вакытында хәбәр итү | «Югары Ослан муниципаль районының Гражданлык яклау идарәсе» МКУ, «Татмедиа» АҖ филиалы «Волжская Новь» АҖ, мәгълүматлаштыру бүлеге начальнигы | ташу чоры башланганчы һәм  ташу чорында да |
| 5. | Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр министрлыгына һәм Россия Гадәттән тыш хәлләр Министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсенә 2023 елда Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының су объектларында язгы ташуны узу үзенчәлекләре турында аналитик белешмә бирү | Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының гомуми бүлеге, ТР Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ОРПГО (Югары Ослан МР буенча) белгече | 16.05.2023 |