11.06.2020                                                                      431

11.06.2020                                                                      431

«Югары Ослан муниципаль районында авыл территорияләрен комплекслы үстерү» муниципаль программасын раслау турында

«Авыл территорияләрен комплекслы үстерү «Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  2019 елның 31 маендагы 696 номерлы карарының 3 пункты нигезендә Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. «Югары Ослан муниципаль районында авыл территорияләрен комплекслы үстерү» муниципаль программасын (алга таба-Программа) расларга.

2. Югары Ослан муниципаль районының финанс-бюджет палатасына бюджет проектын  формалаштырганда Программаны җирле бюджет акчалары хисабына финансланырга тиешле программалар исемлегенә кертергә.

3. Программаны гамәлгә ашыру барышында аерым чаралар аныкланырга мөмкин, ә чараларны финанслау күләме җирле бюджетның расланган чыгымнарын исәпкә алып төзәтелергә тиеш, дип билгеләргә.

4. Программаны башкаручы Югары Ослан муниципаль районының җирле үзидарә органнарына әлеге максатларга бүлеп бирелгән чаралар кысаларында чараларны гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә.

5. Югары Ослан муниципаль районының мәгълүматлаштыру бүлегенә программаны районның www.verhniy-uslon.tatarstan.ru рәсми сайтында «Интернет» челтәрендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында (pravo.tatarstan.ru.) урнаштырырга тәкъдим итәргә.

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Башкарма комитет җитәкчесе вазыйфаларын

вакытлыча башкаручы                                                                            Р. Г.  Мөнәсипов

### Югары Ослан муниципаль районы

### Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфаларын вакытлыча башкаручының  2002 елның 11 июнендәге  431 номерлы  карары белән

### Расланган

### 1 кушымта

«Югары Ослан муниципаль районында авыл территорияләрен комплекслы үстерү»     МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ

«Югары Ослан муниципаль районында авыл территорияләрен комплекслы үстерү» муниципаль программасы

ПАСПОРТЫ

| Программаның исеме | - | «Югары Ослан муниципаль районында авыл территорияләрен комплекслы үстерү» муниципаль программасы |
| --- | --- | --- |
| Программаны эшләү өчен нигез | - | Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2009 елның 31 маендагы 696 номерлы карары |
| Муниципаль заказчы - программаның координаторы | - | Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты |
| Программаны төп эшләүчеләр | - | Төп эшләүчесе - Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, элемтә һәм энергетика бүлеге |
| Программаны гамәлгә ашыру сроклары һәм этаплары | - | 2020-2025 еллар |
| Программаның максатлары | - | Авыл территорияләрендә уңайлы тормыш шартлары булдыру, авылга һәм авыл яшәү рәвешенә уңай мөнәсәбәт формалаштыру |
| Программаның бурычлары | - | Авыл халкының арзан һәм уңайлы торакка ихтыяҗларын тәэмин итү; авылны социаль-инженерлык яктан төзекләндерү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү дәрәҗәсен күтәрү; авыл территорияләрендә хезмәт базары (кадрлар потенциалы) үсеше |

| Программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары | - | Программа чараларын финанслауның гомуми күләме 1 533 043 мең сум тәшкил итә (тиешле еллар бәяләрендә) |
| --- | --- | --- |
| Программаны тормышка ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре | - | Кертеләчәк: авыл территорияләрендә яшәүче гражданнар өчен гомуми мәйданы 5,355 мең кв. метр булган торак; 83,11 километр озынлыкта бүлү газ челтәрләре; 24,5 километр озынлыктагы локаль суүткәргечләр; авыл территорияләрендә урнашкан торак пунктларның иҗтимагый әһәмиятле объектларына, җитештерү һәм эшкәртү объектларына карата гомуми файдаланудагы 53,58 километр озынлыкта автомобиль юллары. Инженерлык инфраструктурасы объектларын төзекләндерү һәм мәйданчыкларны төзекләндерү проектлары гамәлгә ашырылган авыл территорияләрендә урнашкан торак пунктлар саны 34 берәмлек тәшкил итәчәк; |

## Подпрограмманы тормышка ашыру өлкәсе, төп проблемалар,

аларның чишелешен бәяләү һәм үсеш фаразлары

Югары Ослан муниципаль районының үсеше хәзерге этапта дәүләт ягыннан авыл территорияләрен үстерүгә игътибар артуы белән характерлана.

2014 елдан Татарстан Республикасында Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "2014 - 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр чорга авыл территорияләрен тотрыклы үстерү "федераль максатчан программасы турында" 2013 елның 15 июлендәге 598 номерлы карары белән расланган "2014 - 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр чорга авыл территорияләрен тотрыклы үстерү" федераль максатчан программасы гамәлгә ашырылды. Программада  2 юнәлеш буенча чаралар финансланган, шул исәптән инженерлык челтәрләрен һәм социаль-мәдәни-көнкүреш объектларын төзү өлкәсендә.

Авылда яшәү шартларын яхшырту, башка факторлар белән беррәттән, аграр өлкәдә инвестицион активлыкны арттыруга, социаль хәлне яхшыртуга ярдәм итте.

Шул ук вакытта гамәлгә ашырылган чаралар авыл территорияләренең икътисади потенциалын тулысынча һәм нәтиҗәле файдалану һәм авыл халкының тормыш сыйфатын арттыру өчен җитәрлек түгел.

Территорияләрне тотрыклы үстерү чараларын гамәлгә ашыруда дәүләтнең ролен көчәйтү максатчанлыгы нигезләнгән:

авыл территорияләрен тотрыклы үстерү максатчан җайланмаларының Россиянең социаль-икътисадый үсеш приоритетлары белән үзара бәйләнеше, авылда тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын арттыру, аграр һәм башка секторларны икътисадый үстерү өчен социаль нигезләр булдыру;

авыл территорияләренең социаль проблемаларын хәл итүгә системалы якын килүне таләп итүче озак вакытка исәпләнгән характеры;

авылның проблемалы мәсьәләләрен хәл итүнең дәүләт ярдәмен җәлеп итүне таләп итә торган югары чыгымлылык дәрәҗәсе.

Подпрограмма максатларына ирешү авыл территорияләрендә яшәү шартларын яхшыртуга, агросәнәгать комплексында һәм тулаем авыл икътисадында инвестицион активлыкны үстерү өчен уңай шартлар тудыруга ярдәм итәчәк.

Ярдәмче программа максатларына ирешү өчен, авыл территорияләрен комплекслы үстерү өлкәсендә куелган бурычларны хәл итү зарурлыгын нигезләү булып тора:

авыл җирлегендә хезмәт потенциалын формалаштыруга сизелерлек йогынты ясый торган тискәре демографик хәл;

авыл территорияләрендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасы объектлары белән тәэмин ителешнең түбән дәрәҗәсе;

авыл җирлегендә торак базары үсешенең түбән дәрәҗәсе һәм авыл халкы өчен торак шартларын яхшырту проблемаларын хәл итү мөмкинлеге;

авыл җирлегенең яшәү мохите буларак җәлеп итүчәнлеге һәм миграция  үсеше, шул исәптән авыл яшьләре арасында да;

авыл халкының социаль активлыгы түбән дәрәҗәдә;

җәмгыятьтә авыл территорияләрен үстерү перспективаларына уңай караш булмау.

Программа Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Авыл территорияләрен комплекслы үстерү" Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында" 2019 елның 31 маендагы 696 номерлы карары белән расланган "Авыл территорияләрен комплекслы үстерү" Россия Федерациясе дәүләт программасы нигезендә эшләнде.

## II. Максатлар, бурычлар һәм төп көтелгән ахыргы нәтиҗәләр

Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакыты

Ярдәмче программаның максаты-авыл территорияләрендә яшәү өчен уңайлы шартлар тудыру, авылга һәм авыл тормыш рәвешенә уңай мөнәсәбәт формалаштыру.

Максатларга ирешү өчен, авыл халкының уңайлы торакка булган ихтыяҗларын канәгатьләндерү, авылны социаль-инженерлык белән тәэмин итү дәрәҗәсен күтәрү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк.

Булган потенциалны нәтиҗәле файдалану, дәүләт ярдәме һәм бюджеттан тыш инвестицияләрне җәлеп итү куелган максатларга ирешергә мөмкинлек бирә.

Куелган максатларга һәм бурычларга ирешүне тәэмин итәчәк:

гомуми мәйданы 5,355 мең кв. метр булган авыл территорияләрендә яшәүче гражданнар өчен торак кертү; 83,11 километр озынлыктагы бүлгеч газ челтәрләрен гамәлгә кертү; 24,5-километр озынлыктагы локаль суүткәргечләр кертү; авыл территорияләрендә урнашкан торак пунктларның иҗтимагый әһәмиятле объектларына, продукция җитештерү һәм эшкәртү объектларына гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын файдалануга кертү; 53,58 километр озынлыктагы инженерлык инфраструктурасы объектларын төзү һәм авыл территорияләрендә урнашкан мәйданчыкларны төзекләндерү проектларын гамәлгә ашыру; 34 берәмлеклек гомуми файдаланудагы торак пунктлары төзү.

Подпрограмманы тормышка ашыру вакыты: 2020-2025 еллар.

## III. Ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итү һәм аны нигезләү

Программаны гамәлгә ашыруны финанслауның гомуми күләме 1 533 043 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән федераль бюджеттан җәлеп итүгә планлаштырылган акчалар исәбеннән – 742754,192 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 537598,52 мең сум, җирле бюджет хисабына - 689,91 мең сум, бюджеттан тыш чыганаклар хисабына – 0 мең сум.

Төп чаралар киселешендә программаны гамәлгә ашыру өчен кирәкле финанс ресурслары күләме 2 таблицада китерелгән.

| 1 таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурыч атамасы | Төп чараларның атамасы | Нәтиҗәләр бәяләү индикаторлары, үлчәү берәмлеге | Индикатор күрсәткечләре |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 ел | 2021 ел | 2022 ел | 2023 ел | 2024 ел | 2025 ел |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Авыл халкын үтемле һәм уңайлы торак белән тәэмин итү | Авыл территорияләрендә яшәүче гражданнарның торак шартларын яхшырту | Авыл территорияләрендә (авыл агломерацияләрендә) яшәүче гражданнар өчен-барлыгы, кв. метр, шул исәптән: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | авыл территорияләрендә яшәүче гражданнарның торак шартларын яхшырту | 2 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | торак урынны найм шартнамәсе буенча бирелә торган торак төзелеше | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Авыл территорияләрен социаль һәм инженерлык яктан төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү | Авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү | Бүлү газ челтәрләрен гамәлгә кертү, км | 9,4 | 10,54 | 8,32 | 13,4 | 9,1 | 32,35 |
|  |  | Локаль суүткәргечләрне гамәлгә кертү, км |  | 13,5 | 11,0 |  |  |  |
|  |  | Авыл торак пунктларының иҗтимагый әһәмияткә ия объектларына, авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү һәм эшкәртү объектларына алып баручы автомобиль юлларын файдалануга тапшыру, км | 1,5 | 7,52 | 8,64 | 10,14 | 10,14 | 15,64 |
|  |  | Аларда инженерлык инфраструктурасы объектларын төзекләндерү һәм мәйданчыкларны, берәмлекләрне төзекләндерү проектлары тормышка ашырылган авыл җирлегендә урнашкан торак пунктларның саны, |  | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |

## 2 таблица

## Авыл җирлегендә социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм автомобиль юллары белән тәэмин итү

| ## Проектның урнашу урыны күрсәтелгән исеме | ## Озынлыгы, км |  | ## Тормышка ашыру вакыты | ## Финанслау күләме - мең сум |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселокара газүткәргеч | Поселок эчендәге газүткәргеч |  | ## Барлыгы | Федераль бюджет | Россия Федерациясе субъекты бюджеты | Җирле бюджет | Бюджеттан тыш чыганаклар |
| ## Газ челтәрләре төзелеше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесные Моркваши авылында газүткәргеч төзелеше | 6,0 | 2,5 | ## 2020-2022 | ## 34 000,00 | 19720,0 | 14280,0 |  |  |
| Югары Ослан авылында, Каштаново микрорайонында газүткәргеч төзелеше |  | 0,9 | 2020-2021 | 3 600,00 | 2088,0 | 1512,0 |  |  |
| Яр буе Морквашы яңа микрорайонына газүткәргеч төзү |  | 5,6 | 2021-2022 | 22 400,00 | 12992,0 | 9408,0 |  |  |
| Октябрьский бистәсе, Полевая ур., Язгы ур., Майская ур., Мирная ур., Садовая ур. газүткәргеч төзелеше |  | 1,5 | 2021-2022 | 6 000,00 | 3480,0 | 2520,0 |  |  |
| Югары Осланда, Сады-3 мкрнда газүткәргечләр төзү. |  | 0,850 | 2021-2022 | 3 400,00 | 1972,0 | 1428,0 |  |  |
| Татар Борнашы авылы, Дубравная, Зеленая ур., Яңа ур., газүткәргечен төзү |  | 0,75 | 2021-2022 | 3 000,00 | 1740,0 | 1260,0 |  |  |
| Шеланга, Яшьләр урамы, Төзүчеләр урамы, Кояшлы урамында газүткәргеч төзелеше |  | 1 | 2021-2022 | 4 000,00 | 2320,0 | 1680,0 |  |  |
| Введенская Слобода авылында газүткәргеч төзелеше |  | 1,69 | 2021 | 6 760,00 | 3920,8 | 2839,2 |  |  |
| М. Вахитов ис. авыл, Югары ур., Җиңүнең 70 еллыгы ур. газүткәргеч төзелеше |  | 0,4 | 2021 | 1 600,00 | 928,0 | 672,0 |  |  |
| Макыл авылы, Заовражная урамында газүткәргеч төзелеше |  | 0,5 | 2021 | 2 000,00 | 1160,0 | 840,0 |  |  |
| Яр буе Морквашы авылы, Некрасов урамында газүткәргеч төзелеше |  | 0,5 | 2021-2022 | 2 000,00 | 1160,0 | 840,0 |  |  |
| Куралово авылында, Көньяк урамында газүткәргеч төзелеше |  | 0,67 | 2021-2022 | 2 680,00 | 1554,4 | 1125,6 |  |  |

| Ключищи авылы, Дачная урамында газүткәргеч төзелеше |  | 1,4 | 2021-2022 | 5 600,00 | 3248,0 | 2352,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воробьевка авылында газүткәргеч төзелеше | 3,0 | 2,0 | ## 2022-2024 | ## 20 000,00 | 11600,0 | 8400,0 |  |  |
| Югары Ослан авылында, Яңа мкрда газүткәргечләр төзү. |  | 9,2 | 2023 | 36 800,00 | 21344,0 | 15456,0 |  |  |
| Медведково авылында газүткәргеч төзелеше |  | 1,2 | 2023 | 4 800,00 | 2784,0 | 2016,0 |  |  |
| Крестниково авылында газүткәргеч төзелеше |  | 3,0 | 2023 | 12 000,00 | 6960,0 | 5040,0 |  |  |
| Десятидворка бистәсендә газүткәргеч төзелеше | 0,1 | 0,6 | 2024 | 2 800,00 | 1624,0 | 1176,0 |  |  |
| Пятидворка бистәсендә газүткәргеч төзелеше | 1,2 | 0,8 | 2024 | 8 000,00 | 4640,0 | 3360,0 |  |  |
| Студенцы авылында газүткәргеч төзелеше | 4,0 | 1,2 | ## 2025 | ## 20 800,00 | 12064,0 | 8736,0 |  |  |
| Гребени авылында газүткәргеч төзелеше | 4,5 | 2,6 | ## 2025 | ## 28 400,00 | 16472,0 | 11928,0 |  |  |
| Ломовка авылында газүткәргеч төзелеше | 5,0 | 2,6 | ## 2025 | ## 30 400,00 | 17632,0 | 12768,0 |  |  |
| Ивановка авылында газүткәргеч төзелеше |  | 7,0 | ## 2025 | ## 28 000,00 | 16240,0 | 11760,0 |  |  |
| Захваткино авылында газүткәргеч төзелеше |  | 0,45 | ## 2025 | ## 1 800,00 | 16240,0 | 11760,0 |  |  |
| Йолдыз авылында газүткәргеч төзелеше |  | 5,0 | ## 2025 | ## 20 000,00 | 11600,0 | 8400,0 |  |  |
| Лесные Моркваши авылында "Вавилон" микрорайонында газүткәргеч төзелеше |  | ## 6,4 | ## 2024-2025 | ## 25 600,00 | 1044,0 | 756,0 |  |  |
| Барлыгы |  | ## 84,11 |  | ## 336 440,00 |  |  |  |  |
| ## Локаль суүткәргечләр төзү |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесные Моркваши авылында су алу җайланмасы төзелеше |  |  | ## 2021-2025 | ## 80 000,00 | 46400,0 | 33360,0 | 240,0 |  |
| Югары Ослан авылында су челтәрләре төзелеше |  | ## 5,0 | ## 2021 | ## 8 000,00 | 4640,0 | 3336,0 | 24,0 |  |
| Печищи авылында су челтәрләре төзелеше |  | ## 6,0 | ## 2021 | ## 9 000,00 | 5220,0 | 3753,0 | 27,0 |  |
| Рус Макылы авылында су челтәрләрен төзү |  | ## 0,5 | ## 2022 | ## 1 000,00 | 580,0 | 417,0 | 3,0 |  |
| Татар Борнашы авылында суүткәргеч челтәрләр төзү |  | ## 2,5 | ## 2021-2022 | ## 4 000,00 | 2320,0 | 1668,0 | 12,0 |  |
| Введенская Слобода авылында су челтәрләрен төзү |  | ## 6,0 | ## 2021-2022 | ## 9 000,00 | 5220,0 | 3753,0 | 27,0 |  |
| Шеланга авылында су челтәрләре төзелеше |  | ## 4,5 | ## 2022 | ## 7 000,00 | 4060,0 | 2919,0 | 21,0 |  |
| Барлыгы |  | ## 24,5 |  | ## 118 000,00 |  |  |  |  |
| ## Автомобиль юллары төзелеше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Татар Борнашы авылында урам-юл челтәре төзелеше |  | 4,5 | 2020-2025 | 36 000,00 | 20880,0 | 15120,0 |  |  |
| Тәмте урманчылыгы бистәсендә автомобиль юлы төзелеше | 5,6 |  | 2021-2025 | 220 000,00 | 127600,0 | 92400,0 |  |  |
| Югары Ослан авылында урам-юл челтәре төзелеше |  | 7,0 | 2021-2025 | 56 000,00 | 32480,0 | 23520,0 |  |  |
| Куралово авылында урам-юл челтәре төзелеше |  | 5,0 | 2021-2025 | 40 000,00 | 23200,0 | 16800,0 |  |  |
| Введенская Слобода авылында урам-юл челтәре төзелеше |  | 5,5 | 2021-2025 | 48 000,00 | 27840,0 | 20160,0 |  |  |
| Яр буе Морквашы авылында урам-юл челтәре төзелеше |  | 7,0 | 2021-2025 | 56 000,00 | 32480,0 | 23520,0 |  |  |
| Печиши авылында урам-юл челтәре төзелеше |  | 4,5 | 2022-2025 | 36 000,00 | 20880,0 | 15120,0 |  |  |
| Петропавел Бистәсе автомобиль юлы төзелеше | 1,5 |  | 2023-2025 | 12 000,00 | 6960,0 | 5040,0 |  |  |
| Балалар шифаханәсе бистәсендә автомобиль юлы төзелеше | 2,0 |  | 2023-2025 | 16 000,00 | 9280,0 | 6720,0 |  |  |
| Елизаветино авылында автомобиль юлы төзелеше | 1,2 |  | 2023-2025 | 12 000,00 | 6960,0 | 5040,0 |  |  |
| Федяево авылында автомобиль юлы төзелеше | ## 2,0 |  | ## 2025 | ## 16 000,00 | 9280,0 | 6720,0 |  |  |
| Сәет авылында автомобиль юлы төзелеше | ## 3,5 |  | ## 2025 | ## 28 000,00 | 16240,0 | 11760,0 |  |  |
| Рус Борнашы авылының урам-юл челтәре төзелеше |  | ## 4,5 | ## 2025 | ## 36 000,00 | 20880,0 | 15120,0 |  |  |
| Барлыгы | ## 53,8 |  |  | ## 614 000,00 |  |  |  |  |
| ## Авыл территорияләрен төзекләндерү |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Югары Ослан авылында урам-юл челтәрендә кар һәм яңгыр суларын бүлеп бирү системасын төзү |  |  |  | 20 000,00 | 11592,86 | 8400 | 7,14 |  |
| Печищи авылында урам-юл челтәрендә кар һәм яңгыр суларын бүлеп бирү системасын төзү |  |  | ## 2022-2025 | 6 000,00 | 3472,86 | 2520 | 7,14 |  |
| Олы Меми авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2021 | 2 875,3 | 1660,534 | 1207,626 | 7,14 |  |
| Мәйдан авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2022-2025 | 2 875,3 | 1660,534 | 1207,626 | 7,14 |  |
| Килди авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2022 | 2 032,5 | 1178,85 | 853,65 | 7,14 |  |
| Татар Макылы авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2023 | 2 875,3 | 1660,534 | 1207,626 | 7,14 |  |
| Рус Борнашы авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2025 | 2 032,5 | 1178,85 | 853,65 | 7,14 |  |
| Октябрьский бистәсендә спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2023 | 2 032,5 | 1171,71 | 853,65 | 7,14 |  |
| Матюшино авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2024 | 2 032,5 | 1171,71 | 853,65 | 7,14 |  |
| Канаш авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2023 | 2 032,5 | 1171,71 | 853,65 | 7,14 |  |
| Иске Рус Мәмәтхуҗасы авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2024 | 2 032,5 | 1171,71 | 853,65 | 7,14 |  |
| Яр буе Морквашы авылында спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2022 | 2 032,5 | 1171,71 | 853,65 | 7,14 |  |
| Мулланур Вахитов ис. авылда спорт мәйданчыгы төзелеше. |  |  | ## 2021 | 2 032,5 | 1171,71 | 853,65 | 7,14 |  |
| Киров бистәсендә спорт мәйданчыгы төзелеше |  |  | ## 2021 | 2 032,5 | 1171,71 | 853,65 | 7,14 |  |
| Барлыгы |  |  |  | 52 918,4 |  |  |  |  |
| Соболевское авылында мәдәният йорты төзелеше |  |  | ## 2022 | 9 500,00 | 5510 | 3950 | 42,85 |  |
| Рус Борнашы авылында мәдәният йорты төзелеше |  |  | ## 2023 | 9 500,00 | 5510 | 3950 | 42,85 |  |
| Матюшино авылында мәдәният йорты төзелеше |  |  | ## 2023 | 9 500,00 | 5510 | 3950 | 42,85 |  |
| Кызыл Байрак авылында мәдәният йорты төзелеше |  |  | ## 2024 | 9 500,00 | 5510 | 3950 | 42,85 |  |
| Иске Рус Мәмәтхуҗасы авылында мәдәният йорты төзелеше |  |  | ## 2025 | 9 500,00 | 5510 | 3950 | 42,85 |  |
| Олан авылында мәдәният йорты төзелеше |  |  | ## 2025 | 9 500,00 | 5510 | 3950 | 42,85 |  |
| Юңа юл авылында мәдәният йорты төзелеше |  |  | ## 2025 | 9 500,00 | 5510 | 3950 | 42,85 |  |
| Каинки авылында ФАП төзелеше |  |  | ## 2023 | 2 900,00 | 1537 | 1073 | 290 |  |
| Мәйдан авылында балалар лагере төзелеше |  |  | ## 2022-2025 | 92 250,00 | 5510 | 3950 |  |  |
| Барлыгы |  |  |  | 161 650,00 |  |  |  |  |
| ## Авыл территорияләрендә яшәүче гражданнар өчен торак тапшыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гражданнарның торак шартларын яхшырту (ИЖС, бер.) | ## 63 |  | ## 2020-2025 | 252,0 | 146160,0 | 105840,0 |  |  |
| ## Финанслауның гомуми күләме |  |  |  | 1 533 043 | 742754,192 | 537598,52 | ## 689,91 | ## 0 |